Projekt Vindinium 18.04.2016

Sitzungsdaten
Datum: 18.04.2016	Ort: 380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14 Uhr
Teilnehmer	Eric Salomon / Henning Kahl	Christian Rambow	Michael Neitzke
Protokollführer: Christian Rambow		Projektleiter: Henning Kahl

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Besprechung	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
2	Fehlerbehbung	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
3	VM Einrichtung	Eric Salomon, Christian Rambow
4	Aufgabenverteilung zum nächsten Termin	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Die Aufgaben zum heutigen Termin wurden präsentiert. / Es wurden die Aufgaben für den heutigen Termin festgelegt.	Info/Beschluss	Alle
2	Es wurden Hibernate, Q-Learning und Bot Fehler identifiziert und behoben.	Tätigkeit	Alle
3	Es wurden Fehler mit Herrn Radzuweit in der VM behoben, damit diese auch erreichbar ist. Deweiteren wurde u.a. das Datenbankschema angelegt und das Git Repo auf den Server gepusht.	Tätigkeit	Christian, Eric
4	Eric: GUI zur besseren Nachvollziehbarkeit, der Algorithmus-Ergebnisse; / Henning: Fehlerbehebungen Bot, Wiki-Eintrag schreiben; / Christian: Automatisierung der Anwendung auf der VM	Beschluss	Alle