Projekt Vindinium 02.05.2016

Sitzungsdaten
Datum: 02.05.2016	Ort: 380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14 Uhr
Teilnehmer	Eric Salomon / Henning Kahl	Christian Rambow	Michael Neitzke
Protokollführer: Henning Kahl		Projektleiter: Eric Salomon

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Besprechung	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
2	Reward Parsing Fehler, Bot und Programmanalyse	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
3	Vortrag „Aktueller Projektstand“	Gruppe Dungeoncrawler
4	Loggingerweiterung, Gui-Design, Gui-Inhalt, Auslagerung der WebGui in GitRepo	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
5	Aufgabenverteilung zum nächsten Termin	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Die Aufgaben zum heutigen Termin wurden präsentiert. / Es wurden die Aufgaben für den heutigen Termin festgelegt.	Info/Beschluss	Alle
2	Ein Rewardparsing-Fehler wurde erkannt und behoben. Anhand von detaillierten Logs wurden Spiele abgeglichen.	Info/Beschluss	Alle
3	Gruppe Dungeoncrawler hat Ihren aktuellen Projektstand vorgestellt.	Info	Gruppe Dungeoncrawler
4	Logging wurde um Crashed, Turnzahl, Datum, etc. ergänzt. Dieses wird Grafisch dargestellt. / Die Gui wurde neu gestaltet und Inhaltlich ergänzt. / Die WebGui wurde nun auch mit Git verknüpft.	Info	Alle
5	Eric: Loggingerweiterungen, WebGui-Erweiterungen. Statistik und Auswertungen. / Henning: Einbinden eines Livestreams zum Vergleichen. Analyse der Spiele, hinsichtlich Plausibilität. WebGui-Erweiterungen / Christian: Auslagern von statischen Werte in eine Datenbank bsp.: Explorationrate, Learningrate, Rewards. Weitere Webgui-Funktionalitäten wie Drop-Database, PlayRanked. / Alle: stetige Analyse der Spiele mit Hilfe der Webgui.	Beschluss	Alle