Projekt Vindinium 11.04.2016

Sitzungsdaten
Datum: 11.04.2016	Ort: 380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14 Uhr
Teilnehmer	Eric Salomon / Henning Kahl	Christian Rambow	Michael Neitzke
Protokollführer: Christian Rambow		Projektleiter: Henning Kahl

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Besprechung	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
2	Diskussion Q-Learning Teil 2	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
3	Dokumentation und Implementierung der Diskussionsergebnisse	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
4	Aufgabenverteilung zum nächsten Termin	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Die Aufgaben zum heutigen Termin wurden präsentiert. / Es wurden die Aufgaben für den heutigen Termin festgelegt.	Info/Beschluss	Alle
2	Es wurde über die Datenstruktur, Performance und Kommunikation zwischen Agent und Umwelt diskutiert.	Info/Beschluss	Alle
3	Es wurden Ergebnisse aus der voran gegangenen Diskussion dokumentiert. / Der Q-Learning Algorithmus wurde erweitert. / Fehler behoben, die durch neue Projektabhängigkeiten entstanden.	Info	Alle
4	Eric:Lernalgorithmus implementieren; / Henning: Tool zur Analyse des Algorithmus entwickeln; / Christian: Neue angepasste Datenstruktur implementieren, VM umbauen	Beschluss	Alle