Projekt Vindinium 09.05.2016

Sitzungsdaten
Datum: 09.05.2016	Ort: 380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14 Uhr
Teilnehmer	Eric Salomon / Henning Kahl	Christian Rambow	Michael Neitzke
Protokollführer: Henning Kahl		Projektleiter: Eric Salomon

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Besprechung	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
2	Bugfixes Webgui, Webgui Style, Merge-Konflikt gelöst, Game Analyse Zusammengetragen	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
3	Vortrag „Aktueller Projektstand“	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
4	Beginn der Aufgaben zum nächsten Termin	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
5	Aufgabenverteilung zum nächsten Termin	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Die Aufgaben zum heutigen Termin wurden präsentiert. / Es wurden die Aufgaben für den heutigen Termin festgelegt.	Info/Beschluss	Alle
2	Webgui wurde erweitert hinsichtlich des Explorationfaktors. Webgui-bug-fixes. Ein Merge-Konflikt wurde gelöst. Teilergebnisse der Game Analyse wurden zusammengetragen.	Info/Beschluss	Alle
3	Wir haben unseren aktuellen Projektstand vorgestellt.	Info	Alle
4	Beginn der Aufgaben für nächste Woche	Info	Alle
5	Eric: / - Statistik-Erweiterung: States / - ownGoldBiggerTwo hardcoded (aus Long rausnehmen) / - abstrakte Sicht erweitern: +übernächster Gegner, +übernächste Mine. (mehr Modi) / - alle Minen / Genger crashed Bugfix / - optional: gestorben? getötet? Ausweichen? / Henning: / - Bootstrap einbinden / - Webseite neu strukturieren / - popups für Webguisteps / Christian: / - Config-Erweiternung: Playranked(next, change), reward-Kategorien / - Vindiumserver aufsetzten für Bender hardcodedbot / Alle: stetige Analyse der Spiele mit Hilfe der Webgui	Beschluss	Alle