Projekt Vindinium 14.03.2016

Sitzungsdaten
Datum: 14.03.2016	Ort: 380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14 Uhr
Teilnehmer	Eric Salomon / Henning Kahl	Christian Rambow	Michael Neitzke
Protokollführer: Christian Rambow		Projektleiter: Henning Kahl

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Begrüßung/Anwesenheit	Prof. Dr. Michael Neitzke
2	Projektfindung	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
3	Rollenverteilung	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow
4	Aufgabenverteilung zum nächsten Termin	Eric Salomon, Henning Kahl, Christian Rambow

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Einführung in „Lernende Agenten“ durch Prof. Dr. Michael Neitzke	Info	Prof. Dr. Michael Neitzke
2	Wahl unseres Projekts: Vindinium (Reinforcement Learning)	Beschluss	Alle
3	Projektleiter: Henning Kahl / Protokollführer: Christian Rambow	Beschluss	Alle
4	Eric: Informieren über RL-Glue; / Henning: Testbot-Entwurf mit ersten Grundfunktionalitäten, Kommunikation mit ehemaligen Vinidium Projekt Mitarbeitern aus dem letzten Semester; / Christian: Einrichtung eines Servers, (ggf.) Informieren über RL-SIM	Beschluss	Alle