Projekt Text Mining am 26.04.2010

Sitzungsdaten
Datum: 26.04.2010	Ort: 11.01b	Beginn: 08:30 Uhr	Ende: 12:10
Teilnehmer	Patrick Boekhoven / Adrian Knauff	Ilya Margolin / Christian Twelkemeyer	Michael Neitzke
Protokollführer Ilya Margolin		Verteiler: PO-Teilnehmer(po_ntz)

Themenüberblick
Nr.1	Thema
1	Begrüßung/Anwesenheit
2	Vorstellung der Ergebnisse
3	Freies Arbeiten
4	Festsetzung der Ziele/Abschluss

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Vorstellen der heutigen Agenda, Anwesenheitscheck / - .	Info/Beschluss	Ilya Margolin
2	Status der einzelnen Teams / Korefernzanalyse / Überblick über die einzelnen Algorithmen und Auswertung der alten Ergebnisse. Versuch einer Pluginentwicklung mit Eclipse. / Opinion Mining / Corpus Benchmark Tool ausprobiert. Analyse mit verschiedenen Einstellungen ausprobiert. Schwierigkeiten mit XML-Konfiguration von SVM Plugin. / Anforderungsanalyse / Tests geschrieben. Gespräch mit Herrn Sarstedt hat ergeben, dass die konkreten Analysen aus dem Buch Requirements-Engineering und -Management von SOPHIST GROUP stammen. Morphy als Plugin gebaut, Anleitung in Wiki.	Info	Alle
3	Ziele der einzelnen Teams / Korefernzanalyse / Erstes Plugin mit Eclipse zum Laufen zu bringen. Fuzzy Techniken mit konkreten Heuristiken als GATE Plugin realisieren. Dennis Kilan, Patrick Bittner wegen GATE-Plugins kontaktieren. Weitere Corpora zu Koreferenzanalyse finden. Wenn keine Corpora sich finden, Plugin zu Algorithmus von Leas & Lappin weiterentwickeln / zum Laufen bringen. / Opinion Mining / Lemma bringt nichts. N-Gramme ausprobieren. Oder Ausschließen von Wortarten (Artikel o.Ä.). Andere Corpora? Amazon Buchbewertungen oder imdb Filmbewertungen. Mailinglist Archive konsultieren in Bezug auf XML-Konfiguration von SVM Plugin. / Anforderungsanalyse / Auswertungsregeln sollen auf das Requirements Engineering Buch Bezug nehmen. Command Line Tool als Zwischenschritt zu einer Tabellenkalkulationextension. Eingabe- und Ausgabeformate planen. Weitere Analysen aus dem Buch spezifizieren.	Info	Alle
4	Projektleiter und Protokollführer fürs nächste mal ist Adrian Knauff	Beschluss	Alle